**PROJECTPLANNINGPHASE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | 22.10.2022 |
| **TeamID** | PNT2022TMID42037 |
| **ProjectName** | Efficient water quality analysis by machine learning |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **TotalStoryPoint** | **Duration** | **Sprint**  **StartDate** | **SprintEnd**  **Date(Planned)** | **StoryPoint**  **Completed(asonplannedenddata)** | **Sprint**  **Release**  **Date(Actual)** |
| Sprint-1 | 20 | 4Days | 24Oct2022 | 27Oct2022 | 20 | 27Oct2022 |
| Sprint-2 | 20 | 6Days | 29Oct2022 | 03Nov2022 | 20 | 03Nov2022 |
| Sprint-3 | 20 | 6Days | 04Nov2022 | 09Nov2022 | 20 | 09Nov2022 |
| Sprint-4 | 20 | 8Days | 10Nov2022 | 18Nov2022 | 20 | 18Nov2022 |

**BURNCHART:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BURNDOWNCHART** | | | |
| **Sprint** | **Date** | **EstimatedEffort** | **ActualEffort** |
| **Sprint-1** | 24-Oct-2022 | 20 | 20 |
| 25-Oct-2022 | 19 | 20 |
| 26-Oct-2022 | 18 | 19 |
| 27-Oct-2022 | 17 | 19 |
| 28-Oct-2022 | 17 | 18 |
| **Sprint-2** | 29-Oct-2022 | 16 | 17 |
| 30-Oct-2022 | 15 | 15 |
| 31-Oct-2022 | 14 | 13 |
| 01-Nov-2022 | 13 | 12 |
| 02-Nov-2022 | 12 | 11 |
| 03-Nov-2022 | 11 | 11 |
| **Sprint-3** | 04-Nov-2022 | 11 | 11 |
| 05-Nov-2022 | 10 | 9 |
| 06-Nov-2022 | 9 | 8 |
| 07-Nov-2022 | 8 | 7 |
| 08-Nov-2022 | 7 | 6 |
| 09-Nov-2022 | 6 | 6 |
| **Sprint-4** | 10-Nov-2022 | 5 | 5 |
| 11-Nov-2022 | 5 | 5 |
| 12-Nov-2022 | 5 | 4 |
| 13-Nov-2022 | 4 | 3 |
| 14-Nov-2022 | 3 | 2 |
| 15-Nov-2022 | 2 | 2 |
| 16-Nov-2022 | 1 | 2 |
| 17-Nov-2022 | 1 | 1 |
| 18-Nov-2022 | 1 | 1 |

